**Update schouw Vreeland 2016**

Dorpsraad Vreeland: Joost de Haan, Edo Smit en Irmgard Michielsen

Gemeente: Dennis van Putten, Freek de Rooij en Olivier de Jonge Oudraat

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Locatie  | Onderwerp | Actie | Resultaat | Wie | Wanneer  |
| **3** | **Fietspad bij de BP**  | Oversteek fietsers naar de Singel. Het blijft een gevaarlijke situatie | Kijken naar de mogelijkheden | Veiligere oversteek voor fietsers | Verkeer | Loopt |
| **4** | **Spoorlaan** | Onduidelijkheid 30km/u zone borden | Controle  |  | Verkeer | Wordt onderzocht |
| **5** | **Singel** | Nieuw asfalt  | Leggen van nieuw asfalt | Beter wegdek | Freek de Rooij | Nader te onderzoeken of er überhaupt nieuw asfalt gelegd kan worden |
|  |  | 3: Ter hoogte van nr. 54; blijft water staan op wegdek | 3: Putten controleren en evt. kijken of het mogelijk is om put te verplaatsen (zijn we meebezig) | Betere doorstroming van het regenwater | 3: F. de Rooij | 3: Loopt |
| **6** | **Duinkerken** | Onlangs geplaatste paaltjes vervangen door verhoogde stoeprand, zoals aan de zuidzijde. Graag uniformiteit in paaltjes, hekjes, etc. | Vervangen door verhoogde trottoirband zoals voor de Nederlanden. | Uniformiteit  | Verkeer | Onderzoeken bij wie dit ligt. Moet het uit CLB 2016/2017?  |
| **7** | **Fetha** | Dode bomen bij bushokje/dorpshuis | Herbeplanting van bomen |  | D.van Putten | Voor 1 april’16  |
| **8** | **Breedstraat** | Bestrating | Kijken naar oplossing kieren in het wegdek |  | F. de Rooij | z.s.m.  |
| **9** | **Klapstraat**  | Bestrating | Kijken naar oplossing kieren in het wegdek. Nader onderzoek nodig |  | F. de Rooij | z.s.m.  |
| **10** | **Kerkplein Noord** | Vlak uitvoeren zonder stoepen en keien, ook voor begrafenissen op verzoek van de kerk. | Wat is de wens, gezien de complexiteit van de situatie daar? | Weghalen van de stenen en stoep. In overleg met kerkbestuur | Kerkbestuur of dorpsraad | DR uitzoeken wat het kerkbestuur wilt |
| **11** | **Raadhuislaan/****Vossenlaan** | Goot  | Plaatsen van grasbeton keien |  | F. de Rooij | Nader onderzoeken nodig  |
| **12** | **Boerenlaantje** | Het voetpad verzakt | Onderhoud ligt bij de gemeente **(wellicht iets voor het handy man team???)** |  | **F. de Rooij** | Nader onderzoek nodig |
| **18** | **Jaagpad** | Deel van het pad is erg slecht  | Onderhoud plegen | Jaagpad toegankelijker | F. de Rooij | Straatwerk moet nog worden gedaan |

**Afgehandeld**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Locatie  | Onderwerp | Actie | Resultaat | Wie | Wanneer  |
| **1** | **Vreeland in zijn geheel** | Oude palen weghalen en rechtzetten van diverse palen | Controleren van borden en palen etc.. |  |  | Melding van scheve palen kan via TIC (meldpunt van gemeente)  |
|  | **Vreeland in zijn geheel** | 30km/u zone i.v.m. voorrang van rechts | Borden controleren wat nu nodig is en wat niet | Duidelijkheid over de 30km/u zone | Boudewijn Koops | Vaak hangen er borden op verzoek van bewoners. Gemeente is zelf ook geen voorstander van teveel borden |
| **2** | **Kruispunt bij de BP** | Stoplicht fietsovergang niet goed afgesteld | Controle  | Veiligere oversteek voor fietsers | Provincie | De oversteek is 7sec groen, vervolgens 2sec geel en daarna komt er nog een ontruimingstijd of alles roodtijd afhankelijk van de conflicterende richting. Standaard past de provincie bij de provincie Utrecht (en ook in de rest van NL) minimaal 6sec groen toe. In deze 6 en in dit geval 7sec heeft een fietser na het groen worden tijd om op trekken. De alles roodtijd zorgt er vervolgens voor dat de fietser de oversteek kan afmaken voordat de andere conflicterende richtingen groen krijgen. Provincie heeft in de loggegevens gekeken en de meeste fietsers zijn in de 2e of 3e sec wel weggereden bij de verkeerslantaarn. |
| **4** | **Spoorlaan**  | Ontbreken bruine paaltjes op de hoek | Plaatsen paaltjes | Uniformiteit aan paaltjes | Verkeer | Begin 2016 |
| **5** | **Singel** | 1: Verstopte putten en ter hoogte van nr. 38; put ligt niet goed | Putten controleren en evt. kijken of het mogelijk is om put te verplaatsen | Betere doorstroming van het regenwater | 1: J. Heus | December ‘15 |
|  | **Singel** | losse stoeptegels | Is bekend en contact zoeken met aannemer  |  | Freek de Rooij | April’16 |
| **6** | **Duinkerken** | Ter hoogte van nr.11 kuilen in wegdek | Melden  |  | F. de Rooij | April’16  |
| **7** | **Fetha** | Ter hoogte van nr. 8 losse stoeptegels bij inrit | Ondergrond controleren en zand storten |  | F. de Rooij  | April’16 |
|  | **Fetha** | Dode bomen bij bushokje/dorpshuis | Herbeplanting van bomen | Bomen zijn herplant | D.van Putten | Voor 1 april’16  |
|  | **Trottoir hoek Fetha slecht**  | Nader te bepalen |  | F. de Rooij | z.s.m. (verwachting begin 2016) | April’16 |
| **8** | **Breedstraat**  | P-zone borden | Borden weghalen, politie handhaaft hier niet op |  | Verkeer | Verkeer neemt contact op met wijkagent |
| **10** | **Kerkplein Noord** | Markering (paal) water | Meer verplaatsten naar de rand, staat nu midden op de stoep |  | F. de Rooij | April’16 |
| **11** | **Raadhuislaan /Jubileumlaan** | Boom  | Evt plaatsen van nieuwe boom |  | D. van Putten | Boom is herplant |
| **13** | **Huidige ontsluitings-route Greif** | Onduidelijkheden over de onderhoud staat | Dorpsraad geeft aan dat wegdek in goede staat is |  |  | November ’15  |
| **14** | **Ruiterstraat** | Wegdek | Dorpsraad geeft aan dat het in goede staat is  | Kan van de planningslijst af |  | November ‘15 |
| **15** | **Lindengracht** | Wegdek | Dorpsraad geeft aan dat het in goede staat is | Kan van de planningslijst af |  | November ‘15 |
| **16** | **H v. Woerden- straat** | Wegdek | Dorpsraad geeft aan dat het in goede staat is | Kan van de planningslijst af |  | November ‘15 |
| **17** | **Voetpad naast provinciale weg** | Losse stoeptegels | Bekijken welke delen slecht zijn.Eigendom/onderhoud van Provincie  |  | Provincie | Uitgezet bij de provincie |
| **19** | **Nifterlakelaan/ H v. Woerden-straat** |  | Varkensruggen ten behoeve parkeren |  |  | Gaat niet door |
| **18** | **Jaagpad** | Hoe zijn de regels en een deel van het pad is erg slecht  | Duidelijkheid creëren en onderhoud plegen | Jaagpad toegankelijker | O. de Jonge Oudraat | Huisnummers doorgeven aan Inge te Kulve en bewoners met doorgetrokken tuinen krijgen een brief. Groenonderhoud is gedaan.  |